# PHÂN CHIA TASK — PHÂN TÍCH OOAD

Dự án: Fractured Chorus · Nhóm 3 người

Tính · Thiên · Khoa
Tham chiếu: OOAD-Phan-Tich-Assignment.docx · Gameplay-Core v2.1 (Run Map StS)
29/05/2026

# 1. Nguyên tắc chia việc

Chia theo **luồng phân tích**: Yêu cầu → Hành vi → Cấu trúc (bám Lesson 1–4).

Mỗi người ~**5–6 deliverable** chính, độ khó tương đương (ước lượng 33% / người).

Có **giai đoạn phụ thuộc**: Tuần 1 chốt danh sách chung → Tuần 2 vẽ diagram → Tuần 3 ghép báo cáo.

Phần **dùng chung**: họp 30 phút / tuần; merge file Word cuối do **Khoa** tổng hợp (Thiên review diagram, Tính review SRS/UC).

Định dạng diagram: draw.io (.drawio) hoặc nhúng PNG vào Word; đặt tên file có prefix tên (vd. Tinh_UC_Diagram.drawio).

# 2. Tổng quan phân công

| Thành viên | Vai trò nhóm | Trọng tâm | Số hạng mục chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Tính | Phân tích yêu cầu & Use Case | SRS, UC, Activity combat, mở đầu báo cáo | 6 |
| Thiên | Mô hình hành vi động | UC mô tả (combat), Statechart, Sequence | 6 |
| Khoa | Mô hình cấu trúc & triển khai | Class, Component, Deployment, Pattern, ghép báo cáo | 6 |

# 3. TÍNH — Nhiệm vụ chi tiết

Trọng tâm: **đặt vấn đề, SRS, Use Case tổng thể, Activity luồng combat**, và **2 Design Pattern** gắn spawn/UI. Là người giữ **bảng FR** làm chuẩn cho cả nhóm.

| STT | Deliverable | Output cụ thể | Phụ thuộc | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Đặt vấn đề & phạm vi | Mục 1 báo cáo: bối cảnh, mục tiêu, in/out scope | Gameplay doc | 0.5 ngày |
| T2 | SRS (4 Ds) | Mục 2–3: Purpose, FR-01…FR-15 (gồm FR-09–11 map StS), NFR | T1 | 1.5 ngày |
| T3 | Use Case Diagram | 1 diagram: 4 actors, 12 UC, include/extend | T2 | 1 ngày |
| T4 | UC Description ×2 | UC-01 Start Run (gồm gen map StS), UC-02 Contract | T3 | 1.5 ngày |
| T5 | UC Description ×1 | UC-04 Execute Skill / Action (flow chính) | T3 | 1 ngày |
| T6 | Activity Diagram | Combat Round: Planning → Execute → Upkeep (swimlane) | T5 | 1 ngày |
| T7 | Design Pattern (2) | Factory (EnemyFactory) + Observer (UI events) — ½ trang mỗi pattern | Khoa Class | 0.5 ngày |
| T8 | Traceability (cột SRS) | Điền FR → UC cho FR-01,02,06,09,10 | T2, T3 | 0.5 ngày |

File đề xuất Tính tạo:

Tinh_SRS_va_DatVanDe.docx

Tinh_UseCase_Diagram.drawio + Tinh_UC_01_02_04.docx

Tinh_Activity_CombatRound.drawio

Tinh_Pattern_Factory_Observer.docx

# 4. THIÊN — Nhiệm vụ chi tiết

Trọng tâm: **mô tả UC combat, Statechart & Sequence**, **Activity map node (Slay the Spire)**. Giữ **sự kiện / trạng thái** (Morale, Posture, RunState map).

| STT | Deliverable | Output cụ thể | Phụ thuộc | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | UC Description ×2 | UC-03 Position Unit, UC-05 Counter/Interrupt | T3 | 1 ngày |
| H2 | UC Description ×1 | UC-09 Fight Boss (2 phase, exception) | T3, T5 | 0.5 ngày |
| H3 | Activity — Generate Map | StS pipeline: template → path → prune → assign type → boss | T2, T4 | 1 ngày |
| H3b | Activity — Navigate Node | Chọn node → scene → visited → MapUI | H3 | 0.5 ngày |
| H3c | Statechart — RunState Map | OnMap ↔ InNode ↔ InCombat ↔ RunEnded | H3b | 0.5 ngày |
| H4 | Statechart — Morale | Stable → Shaken → Volatile → Breakdown → Affliction/Virtue | T2 FR-05 | 1 ngày |
| H5 | Statechart — Posture | Normal → Broken → Exposed (+ Stun 1 agenda) | T2 FR-04 | 0.5 ngày |
| H6 | Statechart — Boss (tùy) | Phase1 ↔ Phase2 (HP 50%) | H2 | 0.5 ngày |
| H7 | Sequence — Interrupt | Player → CombatController → InterruptSystem → Timeline | T5, H1 | 1 ngày |
| H8 | Sequence — Resolve Skill | Execute skill → ActionResolver → CombatUnit | T5 | 1 ngày |
| H9 | Design Pattern (2) | Command (ICombatAction) + ví dụ SkillAction | Khoa Class | 0.5 ngày |
| H10 | Traceability (cột Dynamic) | FR-09–11,03–05,13–14 → Activity/State/Sequence | H3–H8 | 0.5 ngày |

File đề xuất Thiên tạo:

Thien_UC_03_05_09.docx

Thien_Activity_GenerateMap.drawio, Thien_Activity_NavigateNode.drawio

Thien_Statechart_RunStateMap.drawio

Thien_Statechart_Morale.drawio, Thien_Statechart_Posture.drawio

Thien_Sequence_Interrupt.drawio, Thien_Sequence_ResolveSkill.drawio

Thien_Pattern_Command.docx

# 5. KHOA — Nhiệm vụ chi tiết

Trọng tâm: **Class / Object / Component / Deployment**, **Singleton + MVC**, **ghép báo cáo cuối** và checklist deliverable.

| STT | Deliverable | Output cụ thể | Phụ thuộc | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Danh sách class (draft) | Package Domain.Map + Combat + Run — chốt ngày 2 | T2 | 0.5 ngày |
| K2 | Class Diagram | Combat + MapGraph, RunMapGenerator, RunMapController, RunState… | K1, T3 | 1.5 ngày |
| K3 | Object Diagram | 1 snapshot encounter (5 ally + 3 enemy trên grid) | K2 | 0.5 ngày |
| K4 | Component Diagram | Unity: Gameplay.Core, UI, Firebase, Game.App | K2 | 1 ngày |
| K5 | Deployment Diagram | PC Client ↔ Firestore | K4 | 0.5 ngày |
| K6 | Design Pattern (2) | Singleton (GameSession) + MVC (Combat scene) | K2 | 0.5 ngày |
| K7 | UC Description (hỗ trợ) | UC-10 Save Profile, UC-12 Resolve Round (system) | T3 | 0.5 ngày |
| K8 | Traceability (cột Structural) | FR → Class + Component; bảng đủ 15 FR | K2, T8, H10 | 0.5 ngày |
| K9 | Ghép báo cáo Word | Merge tất cả phần + Mục lục + Kết luận | Tất cả | 1 ngày |
| K10 | Kết luận & hạn chế | Mục cuối: kết quả phân tích, hướng prototype Unity | K9 | 0.5 ngày |

File đề xuất Khoa tạo:

Khoa_Class_Diagram.drawio, Khoa_Object_Snapshot.drawio

Khoa_Component.drawio, Khoa_Deployment.drawio

Khoa_Pattern_Singleton_MVC.docx

Khoa_UC_10_12.docx

BaoCao_OOAD_FracturedChorus_FINAL.docx (merge)

# 6. Phân công Use Case Description (12 UC)

| UC-ID | Tên | Người viết mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Start Run (+ gen map StS) | Tính |
| UC-13 | Navigate Map Node | Thiên |
| UC-02 | Select Contract | Tính |
| UC-03 | Position Unit | Thiên |
| UC-04 | Execute Skill | Tính |
| UC-05 | Counter / Interrupt | Thiên |
| UC-06 | Move / Shift | Thiên (ngắn, có thể gộp UC-04) |
| UC-07 | Upgrade Skill Tree | Khoa (ngắn) |
| UC-08 | Rest at Camp | Thiên (ngắn) |
| UC-09 | Fight Boss | Thiên |
| UC-10 | Save Profile | Khoa |
| UC-11 | Retreat | Tính (ngắn, tùy chọn) |
| UC-12 | Resolve Round | Khoa |

UC-06, 07, 08, 11: mô tả ngắn (½ trang) nếu đề không bắt buộc đủ 12; ưu tiên đủ bảng cho UC-01, 13, 03, 04, 05, 09.

# 7. Phân công Design Patterns (5 pattern)

| Pattern | Người viết | Class minh họa |
| --- | --- | --- |
| Singleton | Khoa | GameSession |
| Factory | Tính | EnemyFactory, EncounterFactory |
| Command | Thiên | ICombatAction, SkillAction |
| Observer | Tính | CombatEventBus, UI listeners |
| MVC | Khoa | CombatSession / CombatUI / CombatController |

# 8. Lịch làm việc gợi ý (3 tuần)

| Tuần | Cả nhóm | Tính | Thiên | Khoa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Họp: chốt FR, UC, map pipeline StS | SRS + Đặt vấn đề + FR map | List states + map activities | Draft Domain.Map K1 |
| 2 | Review diagram giữa nhóm | UC diagram + UC 01,02,04 + Activity combat | Map Activity Gen/Navigate + Statechart RunState | Class + Object (MapGraph) |
| 3 | Merge + nộp | Pattern Factory/Observer + traceability | Pattern Command + Sequence | Component + Deployment + FINAL merge |

# 9. Checklist nộp bài (tick chung)

| Hạng mục | Tính | Thiên | Khoa |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS + FR table | ☐ | review | review |
| Use Case Diagram | ☐ | review | review |
| ≥5 UC mô tả đầy đủ | ☐ 3 UC | ☐ 3 UC | ☐ 2 UC |
| Activity map ×2 | — | ☐ Gen + Navigate | — |
| Activity combat | ☐ Combat | — | — |
| Statechart RunState | — | ☐ Map | — |
| Statechart ×2+ | — | ☐ | review |
| Sequence ×2 | — | ☐ | review |
| Class + Object | — | review | ☐ |
| Component + Deployment | — | — | ☐ |
| 5 Patterns | ☐ 2 | ☐ 1 | ☐ 2 |
| Báo cáo FINAL | — | review | ☐ merge |

# 10. Ghi chú tránh trùng / conflict

Tính **không** vẽ Class chi tiết — chỉ gợi ý FR; Khoa chốt class.

Thiên **không** sửa SRS — góp ý qua comment; Tính owner FR.

Mọi diagram dùng **cùng tên class** trong file Khoa_Class_Diagram (master).

Merge cuối: Khoa tạo 1 Word; Tính/Thiên gửi .docx + .drawio + .png trước deadline 2 ngày.

Folder nộp: F:\OOAD&UML\NopBai\ (tạo khi gần deadline).